ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

## TỈNH SÓC TRĂNG                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /TTr-UBND                             Sóc Trăng, ngày       tháng  3  năm 2024

### TỜ TRÌNH

Về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2024 đợt 1 từ các nguồn vốn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2022

#### Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

Thực hiện nội dung kỳ họp thứ 19 (chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2024 đợt 1 từ các nguồn vốn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2022 như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN  HÀNH NGHỊ QUYẾT

Việc phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2024 đợt 1 từ các nguồn vốn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2022 là căn cứ pháp lý theo Luật quy định, để triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trên địa bàn tỉnh, đầu tư các dự án cấp thiết, bức xúc đủ điều kiện, thủ tục đầu tư; thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn được giao.

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

- Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

- Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công;

- Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng quy định việc phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển và các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, tỉnh Sóc Trăng;

- Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ (%) phân chia các khoản thu ngân sách của các cấp ngân sách thuộc chính quyền địa phương, tỉnh Sóc Trăng giai đoạn ổn định 2022-2025;

- Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 đợt 1 từ các nguồn vốn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2022;

- Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 06 tháng 10 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 đợt 2 và phương án dự kiến phân bổ đợt tiếp theo từ các nguồn vốn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2022;

- Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 13 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 các nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương quản lý;

- Nghị quyết số 98/NQ-HĐND ngày 13 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 đợt 3 từ các nguồn vốn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2022;

- Nghị quyết số 108/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 đợt 4 từ các nguồn vốn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2022;

- Công văn số 99/HĐND-VP ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thống nhất phương án sử dụng các nguồn tăng thu, tiết kiệm chi thực hiện so dự toán năm 2022 và tăng thu từ kết dư năm 2021 của ngân sách tỉnh.

III. PHÂN BỔ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 ĐỢT 1

1. Mục tiêu và định hướng đầu tư

- Bám sát, cụ thể hóa các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Từng bước hoàn chỉnh và nâng cao chất lượng kết cấu hạ tầng theo quy hoạch, đảm bảo phát triển hài hòa giữa các ngành, vùng.

- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án kết cấu hạ tầng quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng, phát triển hệ kinh tế - xã hội địa phương.

2. Nguyên tắc phân bổ

- Phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm và quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch

- Việc phân bổ kế hoạch vốn tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan; nhằm thực hiện các mục tiêu và các định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Phân bổ đúng mục tiêu, tính chất, cơ cấu của từng nguồn vốn; bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

- Phù hợp với khả năng cân đối vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn đầu tư khác của từng ngành, lĩnh vực và địa phương, bảo đảm không gây nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Bố trí các dự án đã đảm bảo thủ tục đầu tư theo qui định.

- Tập trung đủ vốn cho các dự án dự kiến hoàn thành trong năm.

3. Phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2024 đợt 1:

- Tổng số kế hoạch đầu tư công từ các nguồn vốn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2022 là 353.872 triệu đồng, trong đó đã phân bổ 04 đợt trong năm 2023 là 202.746 triệu đồng, còn lại 151.126 triệu đồng chưa phân bổ (được chuyển nguồn từ năm 2023 sang năm 2024 theo Điều 64 Luật Ngân sách nhà nước, Điều 43 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ, thời gian thực hiện và giải ngân đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024).

- Trình phân bổ năm 2024 đợt 1 với tổng số vốn là 72.257 triệu đồng bố trí cho 07 danh mục dự án sau:

(1) Dự án Cải tạo, sửa chữa Nhà Thiếu nhi tỉnh Sóc Trăng: 7.250 triệu đồng.

(2) Dự án cải tạo, nâng cấp Đồn Biên phòng Vĩnh Hải (642)/ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng: 5.026 triệu đồng.

(3) Dự án Hội trường (500 chỗ) trong Khu hành chính huyện Mỹ Xuyên: 35.046 triệu đồng.

(4) Cụm trạm trại nông nghiệp huyện Mỹ Tú: 9.500 triệu đồng.

(5) Hội trường UBND xã Mỹ Phước: 3.000 triệu đồng.

(6) Hội trường UBND xã Mỹ Hương: 3.000 triệu đồng.

(7) Hội trường Trung tâm chính trị huyện Mỹ Tú: 9.435 triệu đồng.

- Phần dự kiến đưa vào kết dư ngân sách tỉnh: 32 triệu đồng (do dự án được phê duyệt thấp hơn mức dự kiến và vốn bố trí trung hạn giai đoạn 2021-2025 không sử dụng hết).

- Chưa phân bổ (sẽ phân bổ khi các dự án được chuẩn bị xong thủ tục): 78.837 triệu đồng.

(Chi tiết theo Phụ lục I, II đính kèm).

IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 VÀ DỰ KIẾN CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Giải pháp điều hành

- Vốn kế hoạch năm 2024 đợt 1 trên được chuyển nguồn từ năm 2023 sang năm 2024 theo Điều 64 Luật Ngân sách nhà nước, Điều 43 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ, do vậy thời gian thực hiện và giải ngân vốn sẽ tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Các đơn vị liên quan sẽ nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn từng dự án, đẩy nhanh công tác lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế - dự toán, đấu thầu, giải phóng mặt bằng.

- Kiểm soát chặt chẽ phạm vi, quy mô, tổng mức đầu tư của từng dự án bảo đảm phù hợp với thực tế, hạn chế phải điều chỉnh trong quá trình triển khai.

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân cấp, phân quyền, phân công, phân nhiệm, cụ thể hoá trách nhiệm đi đôi với phối hợp, giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện và khen thưởng, kỷ luật kịp thời, nghiêm minh.

2. Dự kiến các kết quả đạt được

- Kế hoạch đầu tư công năm 2024 được thực hiện theo các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, bám sát Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh về các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025; phù hợp với quy hoạch trong từng ngành, từng lĩnh vực và từng địa phương.

- Không có nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định của Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách nhà nước.

V. BÁO CÁO ĐIỀU CHỈNH DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VÀ HẰNG NĂM

Tại Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh có dự kiến đối ứng Dự án Công trình cống âu Rạch Mọp và một số cống khác thuộc Dự án công trình kiểm soát nguồn nước bờ Nam sông Hậu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 10.000 triệu đồng. Tuy nhiên do gặp khó khăn về thủ tục ở trung ương (việc điều chỉnh làm tổng mức đầu tư vượt hạn mức dự án nhóm B), vượt thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh dự án của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án nên Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 10 đề nghị địa phương đầu tư đường đấu nối với cống âu Rạch Mọp thành dự án riêng của từng huyện (Kế Sách, Long Phú), không nhập chung dự án của Bộ.

Do vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo điều chỉnh dự kiến phương án trên từ 01 danh mục (tỉnh đối ứng dự án của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) sang hỗ trợ huyện 02 danh mục sau:

- Hỗ trợ huyện Kế Sách: 4.926 triệu đồng từ nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2022 (theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng) và ngân sách huyện Kế Sách đối ứng 4.926 triệu đồng.

- Hỗ trợ huyện Long Phú: 7.166 triệu đồng (gồm nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2022 theo Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng là 5.074 triệu đồng và nguồn vốn xố số kiến thiết chưa phân bổ theo Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 13 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng là 2.092 triệu đồng) và ngân sách huyện Long Phú đối ứng 5.000 triệu đồng.

(Chi tiết theo Phụ lục III đính kèm).

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng kính trình đến kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Văn phòng Tỉnh ủy;

- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;

- Ban KT-NS HĐND tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Thành viên UBND tỉnh;

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;

- Lưu: VT, XD.

# Text boxes

Dự thảo

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH

Trần Văn Lâu